КАФЕДРА «КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»

Устав проекта

АИС «Платежи и позиции

по счетам НОСТРО»

Листов 19

Версия 1.1

Москва, 2026

Информация о документе

| Название: | Устав проекта |
| --- | --- |
| Авторы: | Акулов Александр Сергеевич Любицкий Николай Владимирович Наумкин Сергей Владимирович Яцковская Алина Николаевна |
| Версия: | 1.1 |
| Дата версии: | 23.09.2026 |
| Название файла: | Устав проекта |
| Страниц: | 19 |
| Проект: | Разработка автоматизированной информационной системы обработки данных платежей и позиций по счетам НОСТРО |
| Степень конфиденциальности: | Конфиденциально |

- История изменений

| Версия | Дата | Автор изменений | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 14.09.2026 | Наумкин С.В. | Создание драфта Устава проекта |
| 1.1 | 23.09.2026 | Рабочая группа проекта | Коррекция графика проекта и цели |

- Согласование документа

| ФИО, в алфавитном порядке | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Акулов Александр Сергеевич |  |  |
| Любицкий Николай Владимирович |  |  |
| Наумкин Сергей Владимирович |  |  |
| Яцковская Алина Николаевна |  |  |

- Содержание

1.	Назначение документа и порядок актуализации	5

1.1	Основные назначения документа:	5

1.2	Порядок поддержки Устава в актуальном состоянии	6

2.	Общие сведения	6

2.1.	Название проекта	6

2.2.	Сроки выполнения проекта	6

2.3.	Заказчик, ключевые участники и заинтересованные стороны проекта	6

2.4.	Цели проекта	7

2.5.	Основание для выполнения проекта и источники финансирования	9

3.	Содержание проекта	9

4.	Связанные проекты	10

5.	Роли и коммуникации в проекте	11

5.1.	Роли в проекте	11

5.2.	Взаимодействие с заинтересованными сторонами	15

5.3.	Матрица согласования документов	16

6.	Риски проекта	17

7.	Приложение 1 Роли контактная информация	19

- Назначение документа и порядок актуализации

Устав проекта автоматизированной информационной системы обработки данных платежей и позиций по счетам НОСТРО официально авторизует проект и наделяет руководителя проекта полномочиями.

Основные назначения документа:

- Официальный запуск (авторизация) проекта;

- Документ формально фиксирует решение руководства о начале проекта;

- Наделение полномочиями руководителя проекта;

- Устав закрепляет за руководителем проекта право распоряжаться ресурсами (финансовыми, трудовыми, материальными) и принимать решения в рамках проекта;

- Фиксация целей, границ и ожидаемых результатов;

- Согласование интересов заинтересованных сторон (стейкхолдеров);

- Определение ключевых параметров проекта;

- База для дальнейшего планирования и контроля;

- Юридическая и управленческая основа.

Служит доказательством легитимности проекта при проверках, аудите, разрешении споров, а также при взаимодействии с внешними органами. Устав содержит описание основных положений проекта автоматизированной информационной системы обработки данных платежей и позиций по счетам НОСТРО.

Устав проекта предназначен для одинаково ясного и точного понимания всеми заинтересованными сторонами целей и результатов Проекта, а также состава работ, необходимых для достижения этих результатов.

Документ дает общее представление о содержании Проекта всем участникам проекта и позволяет команде проекта проводить более детальное планирование.

В ходе уточнения и детализации целей и задач Проекта данный документ подлежит изменению в соответствии с процедурой внесения изменений, описанной в Плане управления Проектом. Ответственность за поддержание документа в актуальном состоянии несет Руководитель Проекта.

Порядок поддержки Устава в актуальном состоянии

За актуальностью Устава проекта несёт прямую ответственность руководитель проекта.

Обновлённые версии Устава отправляются всем участника проекта после согласования.

- Общие сведения

  - Название проекта

АИС «Платежи и позиции по счетам НОСТРО»

  - Сроки выполнения проекта

Начало проекта 1 сентября 2026 года.

Завершение 30 декабря 2026 года.

  - Заказчик, ключевые участники и заинтересованные стороны проекта

Ключевые участники проекта в таблице 1.

Таблица 1.

| Заказчик проекта | НИЯУ МИФИ |
| --- | --- |
| Пользователь | НОСТРО |
| Заинтересованные стороны проекта | FX Deals MM Deals |
| Исполнители |  |
| Руководитель проекта со стороны Исполнителя | Наумкин Сергей Владимирович |
| Руководитель проекта со стороны Заказчика | Яцковская Алина Николаевна |
| Бизнес – аналитик | Яцковская Алина Николаевна |
| Архитектор | Любицкий Николай Владимирович |
| Программист | Любицкий Николай Владимирович |
| Тестировщик | Акулов Александр Сергеевич |
| Администратор проекта | Наумкин Сергей Владимирович |
| Технический писатель | Акулов Александр Сергеевич |
| Тест-аналитик | Акулов Александр Сергеевич |

  - Цели проекта

Цель проекта в таблице 2.

Таблица 2.

| Цель | Показатель | Критерии оценки достижения целей |
| --- | --- | --- |
| Консолидация сделок с помощью создания автоматизированной информационной системы | Формирование автоматического отчёта не более 2 минут после ввода данных Хранение истории платежей не менее чем за 10 лет | Не более 0.1% просроченных отсчётов |

    - Формирования платежей по сделкам;

- Приём данных о сделках из смежных систем (FX MM) — автоматически или вручную.

- Генерация платёжного поручения по каждой сделке с указанием: даты сделки, даты платежа, статуса, суммы, валюты, счёта НОСТРО, банка-корреспондента, назначения платежа.

- Проверка корректности реквизитов до отправки: даты, тип сделки, статус, коды валют, лимиты.

- Управление очерёдностью и приоритетом платежей (срочные, обычные, отложенные).

- Контроль статуса платежа — от создания до подтверждения исполнения банком-корреспондентом.

- Хранение истории всех сформированных платежей с возможностью поиска и повторного использования.

    - Формирования позиций по счетам;

- Сбор данных из нескольких источников: выписки банков-корреспондентов, внутренние проводки, данные о сделках, платёжные инструкции.

- Расчёт текущей позиции — фактический остаток на счёте на текущий момент.

- Расчёт прогнозной позиции — ожидаемый остаток с учётом всех запланированных поступлений и списаний на горизонте 3–5 банковских дней.

- Консолидация позиций по всем счетам НОСТРО в едином реестре (сводная позиция по банку, по валюте, по группе).

- Выявление расхождений между внутренними данными и выписками корреспондентов.

- Учёт лимитов на корреспондентские счета (минимальный/максимальный остаток, лимит овердрафта).

- Визуализация — dashboard, таблицы, графики движения средств по каждому счёту.

- Оповещения при приближении к критическим значениям (риск овердрафта, превышение лимита).

Достижимые цели:

Автоматический сбор данных с установленных источников в период не более 1 часа.

    - Редактирование остатков по счетам.

- Ручной ввод/корректировка остатка по конкретному счёту НОСТРО с обязательным указанием причины.

- Разграничение прав доступа — только уполномоченные сотрудники могут редактировать остатки.

- Автоматическая фиксация в аудит-логе — кто, когда, что и почему изменил.

- Пересчёт прогнозной позиции после внесения корректировки.

- Обработка «подвешенных» сумм — временное отнесение средств на счёт до выяснения назначения.

- Сверка после корректировки — повторное сопоставление с выпиской корреспондента.

- Уведомление смежных подразделений об изменении позиции (при необходимости).

Достижимые цели:

Время получения сверки данных не более 2 минут.

  - Основание для выполнения проекта и источники финансирования

Основание для выполнения проекта — утверждённая стратегия развития казначейства на период, предусматривающая автоматизацию процессов управления позицией по корреспондентским счетам.

Финансирование из собственных средств НОСТРО.

- Содержание проекта

Содержание проекта в таблице 3.

Таблица 3.

| № п/п | Наименование этапа | Срок выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |
| 1 | Разработка Устава проекта | 1 сентября | 23 сентября |
| 2 | Разработка ТЗ | 24 сентября | 30 сентября |
| 3 | Разработка модели | 1 октября | 8 октября |
| 4 | Разработка макета | 9 октября | 15 октября |
| 5 | Разработка модели угроз | 16 октября | 22 октября |
| 6 | Разработка ПЗ к ТП | 23 октября | 5 ноября |
| 7 | Разработка прототипа системы | 6 ноября | 19 ноября |
| 8 | Развёртывание и демонстрация прототипа на тестовом стенде | 20 ноября | 30 декабря |

- Связанные проекты

С данным проектом связаны проекты в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4.

| № п/п | Связанный проект (мероприятие) |  |  | Контрольная точка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Характер влияния | Сроки выпол-нения работ | Наимено-вание | Дата |
| 1 | Проектиро-вание автоматизированной системы управления «Межбан-ковский обмен валют (FX Deals)» | Должен быть получен исчерпывающий перечень данных учитываемых в сделках. | с 1 сентября по 30 сентября | Готовность технического задания | 30 сентября |
| … | Проектиро-вание автоматизированной системы управления «Межбан-ковские кредиты и депозиты (MM Deals)» | Должен быть получен исчерпывающий перечень данных учитываемых в сделках. | с 1 сентября по 30 сентября | Готовность технического задания | 30 сентября |
|  | Проектиро-вание автоматизированной системы управления «Нормативно-справочная информация» | Должен быть получен исчерпывающий перечень нормативных документов. | с 1 сентября по 30 сентября | Готовность технического задания | 30 сентября |

- Роли и коммуникации в проекте

  - Роли в проекте

Роли в проекте указаны в таблице 5.

Таблица 5.

| Участник проекта | Роль в проекте |
| --- | --- |
| Руководитель проекта со стороны Заказчика | 1. согласование Устава и плана-графика проекта 2. координация работы участников проекта 3. мониторинг хода работ по контрольным точкам плана Проекта на основе регулярных отчётов Исполнителя; 4. организация приемки работ Исполнителя 5. устранение возможных организационных проблем при проведении работ по проекту со стороны Заказчика и Пользователя 6. эскалация проблем на уровень Руководителя проекта со стороны Исполнителя |
| Руководитель проекта со стороны Исполнителя | 1. обеспечение своевременного решения возникающих проблем или своевременной их передачи на необходимый уровень управления проектом для рассмотрения и принятия решения 2. оперативное планирование загрузки членов проектной команды 3. ведение журнала регистрации проблем 4. выполнение задач в соответствии с планом- графиком проекта 5. формирование отчётности о ходе реализации проекта |
| Бизнес – аналитик | 1. сбор, формализация и согласование требований с заказчиками 2. сбор информации, описание и моделирование бизнес¬процессов 3. анализ эффективности и выработка предложений по оптимизации процессов 4. подготовка сравнительного анализа деятельности компании 5. подготовка презентаций для руководства и заказчиков 1. сбор, анализ и документирование требований 2. взаимодействие с заказчиками и экспертами предметных областей 3. построение необходимых моделей, алгоритмов, прототипов; 4. координация разработки, тестирования, приемки и внедрения ПО |
| Архитектор | 1. определение архитектурного шаблона 2. разбиение на технические подсистемы/ слои/ компоненты/ модули 3. разработка ключевых технических сценариев взаимодействия компонентов 4. определение протоколов взаимодействия компонентов (проектирование технических интерфейсов) 5. определение форматов хранения и передачи данных 6. подбор технических средств и шаблонов для реализации подсистем 7. работа в связке с разработчиком |
| Программист | 1. разработка алгоритмов решения поставленных задач 2. разработка программы на основе анализа математических моделей и алгоритмов решения задач, обеспечивающие возможности выполнения алгоритма и соответственно поставленной задачи средствами вычислительной техники 3. разработка технологии решения задачи по всем этапам обработки информации 4. осуществление выбора языка программирования для описания алгоритмов и структур данных 5. определение информации, которая подлежит обработке средствами вычислительной техники, ее объемов, структуры, макетов и схем ввода, обработки, хранения и вывода, методов ее контроля 6. проведение корректировки разработанной программы на основе анализа выходных данных 7. разработка инструкции по работе с программами, оформление необходимой технической документации 8. определение возможности использования готовых программных продуктов |
| Тестировщик | 1. контроль качества разрабатываемых продуктов 2. выявление и анализ ошибок и проблем, возникающих у пользователей при работе с программными продуктами 3. выполнение тестирование программного продукта 4. моделирование ситуаций, которые могут возникнуть в условиях эксплуатации программного обеспечения |
| Тест-аналитик | - разработка планов, графиков, методики и описания тестирования - разработка сценариев тестирования. - выполнение тестирование программного продукта - моделирование ситуаций, которые могут возникнуть в условиях эксплуатации программного обеспечения. - анализ результатов, полученных во время прохождения тестов - работа в связке с разработчиком - документирование найденных дефектов |
| Технический писатель | - разработка текстовой и элементарной графической технической, организационно-распорядительной документации на основе перспективного и рабочего планов выпуска документации предприятия - сбор, обработка, анализ и систематизация научно¬технической информации в части руководящих и нормативных материалов по разработке и оформлению технической документации, новых информационных технологий разработки и оформления технической документации на персональном компьютере с использованием текстовых и графических редакторов - выполнение технического редактирования научно¬технических, информационных и нормативных материалов предприятия - организация начальной подготовки текстовых информационных материалов предприятия к изданию - составление отчетов о выполненных работах |
| Администратор проекта | 1. разработка Устава и плана проекта, согласование с Заказчиком и контроль их выполнения проектной командой 2. проведение корректировки проекта (проектных работ) |

  - Взаимодействие с заинтересованными сторонами

Взаимодействие с заинтересованными участниками проекта описано в  таблице 6.

Таблица 6.

| № | Участник | Описание взаимодействия | Ответственный (на уровне ролей проекта) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель проекта АСУ «Межбанковский обмен валют (FX Deals)» | Согласование ТЗ | Руководитель проекта |
| 2 | Руководитель проекта АСУ «Межбанковские кредиты и депозиты (MM Deals)» | Согласование ТЗ | Руководитель проекта |
| 3 | Руководитель проекта АСУ «Нормативно-справочная информация» | Согласование ТЗ | Руководитель проекта |

  - Матрица согласования документов

В таблице 7 представлены описание  ответственностей участников проекта в части подготовки, согласования и утверждения документов проекта.

Обозначения: П - подготовка, С - согласование, У – утверждение, РП – руководитель проекта, СА – системный аналитик, ТП – технический писатель, Т – тестировщик, БА – бизнес-аналитик, А – архитектор, ТА – тестировщик-аналитик, ПР - программист, АП- администратор проекта.

Таблица 7 – Матрица согласования документов

| № | Документ | Заказ-чик | Исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | РП | РП | АП | СА | ТП | Т | ТА | БА | А | ПР |
| 1 | Устав проекта | У, С |  | П |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | План-график проекта | У, С | П |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Регулярная отчётность по проекту |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Документы, разрабатываемые в ходе выполнения проекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЗ | У, С | С | П | П | П |  |  | П | С |  |
| 5 | ПЗ к ТП | У, С | С | С | П | П |  |  | С | П | П |
| 6 | ПМИ | У, С | С | С | С | П | П | П |  | С | С |
| 7 | РП | У, С | С | С | С | П |  |  | С | С |  |
| 8 | РА | У, С | С | С | С | П |  |  |  | С |  |

- Риски проекта

Роли проекта в таблице 8.

Таблица 8.

| № | Наименование риска | Ответственный за мониторинг и реагирование на возникновение риска | На что виляет возникновение риска | Предложения по предотвращению/ реагированию на возникновение риска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Неудовлетворительное качество | Руководитель проекта со стороны Исполнителя | Невозможность внедрения и эксплуатации | Координация с участниками и заинтересованными сторонами проекта, определение и контроль промежуточных вех и результатов |
| 2 | Уход сотрудника со стороны Исполнителя | Руководитель проекта со стороны Исполнителя | Сдвиг сроков проекта, снижение качества, невозможность реализации проекта | Поиск нового сотрудника, перенос обязанностей на сотрудников рабочей группы |
| 3 | Уменьшение бюджета | Руководитель проекта со стороны Заказчика | Сдвиг сроков проекта, снижение качества, отказ от проекта | Запланировать возможное урезание некоторых незначительных функций АИС |
| 4 | Изменение технического задания на завершающих стадиях проекта | Руководитель проекта со стороны Исполнителя | Изменение сроков и бюджета проекта | Предусмотреть привлечение в проект дополнительных сотрудников Предупредить заказчика о возможных необратимых негативных факторах |
| 5 | Недостаточное количество ресурсов (временных, технологических, человеческих) на выполнение проекта | Руководитель проекта со стороны Исполнителя | Срыв сроков проекта, Снижение качества проекта | Взаимодействие с заказчиком по поводу изменения условий выполнения проекта. |
| 6 | Невыполнение обязанностей по проекту сотрудниками Исполнителя | Руководитель проекта со стороны Исполнителя | Срыв сроков проекта Снижение качества проекта | Повышение мотивации среди сотрудников, принятие мер, направленных на выполнение сотрудником своих обязанностей |
| 7 | Невыполнение обязанностей Заказчиком по приему проекта на промежуточных стадиях | Руководитель проекта со стороны Исполнителя | Невозможность сдачи проекта | Прием промежуточных результатов на еженедельных встречах Инициирование Руководителем проекта со стороны Исполнителя назначения дополнительных дней сдачи-приемки результатов работ |

- Приложение 1 Роли контактная информация

Контактная информация в таблице 9.

Таблица 9.

| ФИО, в алфавитном порядке | Контактная информация |
| --- | --- |
| Акулов Александр Сергеевич | Telegram |
| Любицкий Николай Владимирович | Telegram |
| Наумкин Сергей Владимирович | Telegram |
| Яцковская Алина Николаевна | Telegram |